MØTEPROTOKOLL
_____________________________________________

Utval:	Vik kyrkjelege fellesråd

Møtestad:	 Vik  kommunehus, kantina

Møtedato:	23.10.24					Start kl  09.00-11.00
_________________________________________________________________

Til stades: Turid Kristine Brekke, Brita Sissel Turvoll, Nann Ingunn Simlenes, Endre Nese,  Solrun Skogheim og Karen Melhus.

Fråvær: Roy Egil Stadheim

Sak 24/24 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Samrøysta godkjent utan merknad

Sak 25/24 Godkjenning av referat frå møtet 12.9.24, vedlegg

Samrøysta godkjent utan merknad

Sak 26/24 Orienteringssaker

- Møte med soknerådsleiarar 22.10.24

  - Godt oppmøte til møtet og nyttige samtalar og drøftingar.

- Plan for medarbeidarsamling  19.11.24

  - Praktisk planlegging saman med soknerådsleiarar 122.10.  alle «betalte» og frivillige medarbeidarar/ soknerådsmedlemmer og andre engasjerte vert invitert til medarbeidarfest. Soknerådsleiarar formidlar til sine Sokn. Invitasjon vert sendt 28.10.

- Rapport prosjekt Universell tilkomst Vik kyrkje

  - Konkurransegrunnlag er sendt ut med svarfrist 5.11. Fire entreprenørar har vorte invitert til å delta i konkurransen.

- Status kyrkjedøra i Fresvik

  - Maling og pussing pågår. Planlegg å få desse montert innan Minnegudsteneste 3.11. i Fresvik

Sak 27/24  Rekneskapsrapport 2. terial 2024

Samrøysta vedtak

Rekneskapsrapport  for andre tertial vert teke til vitande. Ved mindreforbruk i drifta skal bruk av ubundne driftsfond reduserast tilsvarande.

Sak 28/24 Prosjekt Kyrkjetak

Samrøysta vedtak

Utarbeida forprosjekt for  Kyrkjetak på Vik, Vangsnes og Feios kyrkjer  vert sendt til Vik kommune som grunnlag for finansiering av tiltaka i samsvar med  vedteken økonomiplan. Estimert totalkostnad er på kr 9.5 mill.

Det vert sendt søknad om godkjenning til Bjørgvin bispedømme og Riksantikvaren .

Det vert søkt om tilskot frå kyrkjebevaringsfondet for midlar i 2025-

Handsaming i møtet

Thomas Bech  orienterte fellesrådet om skadeomfang, sårbarhet og naudsynte tiltak slik det er vurdert til no. Det vart også drøfta framdrift og kva tak det er fornuftig å starte med. På Vangsnes må all skifer bytast it, men den har gjenbruksverdi i andre kyrkjer som Feios. Å starte med Vangsnes kan difor vere økonomisk gunstig og gi oss god erfaring  for arbeidet med dei andre kyrkjene.  Haldninga i møtet er at det synest vere fornuftig å starte med Vangsnes kyrkje.

Sak 29/24    Budsjett 2025

Samrøysta vedtak

Vik kyrkjeleg fellesråd vedtek  budsjett for 2025 slik det ligg føre. Budsjettet er basert på auke i tilskot frå Vik kommune med kr 300 000.

Fellesrådet  bed om at  tiltak i  økonomiplan til Vik kommune som gjeld auke i driftsmidlar  og reperasjon av tre kyrkjetak vert gjeldande slik det vart vedteke i 2023.  Fellesrådet bed også om at ubrukte  midlar  i 2024 til universell tilkomst til Vik kyrkje vert vidareført til 2025.

28.10.24

Marit J Andersen Referent